РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙСК»

14 сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 68

от 27 ноября 2014г. с. Майск

О внесении изменений в

Решение Думы МО «Майск»

от 28.01.2013г. №130

(в ред. от 25.09.2014)

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 30.06.2014 № 301-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №443-пп», муниципального контракта №138 от 31.10.2014г., руководствуясь статьями 6, 24 и 44 Устава муниципального образования «Майск»

**Дума муниципального образования «Майск» решила:**

* 1. Муниципальную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО «Майск» на период до 2020 гг», утвержденную Решением Думы МО «Майск» от 28.01.2013г. №130 (в ред. 25.09.2014г.) утвердить в новой редакции Приложение №1 к данному Решению.
  2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике» и разместить на офи­циальном сайте администрации МО «Майск» [www. maisk-adm.ru](http://www.admaisk.ckspo.ru)
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубл­икования.

Глава муниципального

образования «Майск» А.И.Серебренников

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 к  Решению Думы МО «Майск» | |
| от 28.01.2013г. №130  **(в редакции от 27.11.2014г.)** | |
|  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МО «МАЙСК»

НА ПЕРИОД 2014 -2020 ГОДОВ"

**(В редакции Решения Думы МО «Майск» от 27.11.2014г.№68)**

с.Майск 2013г**.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Майск» на период 2014 - 2020 годов" |
| Заказчик программы | Администрация МО «Майск» |
| Нормативно-право­вой акт о разработке МЦП | Постановление МО «Майск» № 12 от 16 марта 2012г. |
| Ответственный ис­полнитель про­граммы | Администрация муниципального образования «Майск», отдел по капитальному строительству, ЖКХ, архитектуре и экологии администрации МО Осинский район |
| Основные разработ­чики программы | Администрация МО «Майск», отдел по капитальному строительству, ЖКХ, архитектуре и экологии администрации МО Осинский район, |
| Основная цель  программы | Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории МО «Майск», из аварийных домов, признанных не пригодными для постоянного проживания на 1 января 2012г. |
| Основные задачи программы | Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории МО «Майск», из аварийных домов, признанных не пригодными для постоянного проживания на 1 января 2012г. |
| Сроки и этапы реа­лизации программы | Программа реализуется в два этапа, срок реализации программы:  **2014 – 2017 годы** обеспечение переселения граждан из аварийных домов, признанных не пригодными для постоянного проживания на 1 января 2012г.  **2018 – 2020 годы** обеспечение переселения граждан из ветхих домов, признанных не пригодными для постоянного проживания на 1 января 2012г |
| Целевые показатели программы | 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, чел.  2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации программы, кв. м.  3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, кв. м. |
| Перечень основных  мероприятий программы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объёмы и источ­ники финансирова­ния тыс.рублей | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | год | Источник финансирования (бюджет) | | итого | | Область | Поселение |  | | 2014 | 2102,2 | 110,68 | 2212,88 | | 2015 | 2112,0 | 112,0 | 2224,0 | | 2016 | 2112,0 | 112,0 | 2224,0 | | 2017 | 3118,0 | 164,1 | 3282,1 | | 2018 | 14483,0 | 762,8 | 15246,0 | | 2019 | 13231,0 | 696,4 | 13927,4 | | 2020 | 15909,0 | 837,32 | 16746,32 | | всего | 53077,0 | 2796,1 | 55873,1 | |
| Ожидаемые конеч­ные результаты реа­лизации программы | Капитальное строительство и ввод (приобретение от застройщика) 44 жилых помещения, общей площадью 2206 кв.м.  Переселение из аварийного и ветхого жилищного муниципального фонда 44 семьи, 209 жильцов,  Снос 2206 кв.м. непригодного для проживания жилья  в том числе по этапам:  **На первом этапе**  1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 8 семей 42 жильца.  2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы – 471 кв. м.  3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 471 тыс. кв. м.  **На втором этапе**  1. Количество граждан, переселенных из ветхого жилья – 36 семей 167 жильцов.  2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы – 1735 кв. м.  3. Площадь снесенного ветхого жилищного фонда – 1735 кв. м. |
| Система организа­ции контроля за исполнением про­граммы | Администрация МО «Майск» осуществляет общее руководство по реа­лизации программы.  Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют:  - финансовый отдел администрации МО «Майск»;  - Дума МО «Майск»  - КСП Думы МО Осинский район.  - Отдел по капитальному строительству, ЖКХ, архитектуре и экологии администрации МО «Осинский район».  Администрация МО «Майск» ежеквартально предоставляет отчеты о ходе реализации программы в министерство строительства и дорож­ного хозяйства Иркутской области |

Согласно статистического отчета форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» на 1 января 2012 года общая площадь 348 жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «Майск» составляет – 19 079м2, средняя жилищная обес­печенность на 1 жителя составляет 15,61 м2. в том числе:

- индивидуальных 203 одноквартирных дома, общей площадью 10674 кв.м.,

- многоквартирных 72 жилых дома 145 квартир, общей площадью 8406 кв.м.;

В муниципальной собственности находится 139 жилых помещения общей площадью 7110 кв.м2 из них 79 одноквартирных домов - 3759 кв.м. и 60 квартир на 47 многоквар­тирных дома, площадью 3352кв.м.

В частной собственности находится 155 помещений - 8856 кв.м, в стадии приватизации 54 помещения – 3113 кв.м

Жилищный фонд в населенных пунктах МО «Майск» представлен малоэтажными од­ноквартирными и двухквартирными домами из них 84 % в деревянном исполнении, начала и середины XX века застройки. В результате большого срока и низкого качества эксплуатации 11,5 % жилого фонда находится в аварийном и ветхом состоянии. Большее количество ава­рийного и ветхого жилья расположено в с.Майск по улице Майская (первые дома коммунаров сельхоз артели «1мая» 30-50х годов) и Мичурина, бывший поселок Нефтеразведка конца 50х годов застройки временным жильем.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 (ред. от 08.04.2013) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" жилищной комиссией ад­министрации МО «Майск» по состоянию на 01.01.2012г. признано в муниципальном жи­лищном фонде МО «Майск»:

**1) аварийного жилья - 8 жилых помещений площадью 471 м2 или 6,6% от общей площади муници­пального жилого фонда, где проживает 42 жильца.**

**2) ветхого жилья – 36 жилых помещений площадью 1735 м2 или 24,4 % от общей пло­щади муниципального жилого фонда, где проживает 36 семей 167 жильцов.**

.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от   
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ Президента Российской Федерации) аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года должен быть расселен до октября 2017 года.

Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрено, что переселение граждан осуществляется во вновь построенные или приобретенные у застройщиков.

Таблица №1. Существующий жилфонд муниципального образования «Майск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова­ние муници­пального по­селения | Чис­лен­ность насе­ления, чело­век | Жилой фонд | | | | | |
| Всего | | в том числе | | | |
| Муниципальный | | Частный | |
|
| ед. | м2 | ед. | .м2 | ед. | м2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Майск | 950 | 269 | 14991 | 98 | 5121 | 171 | 9870 |
| 2 | д.Абрамовка | 286 | 79 | 4088 | 41 | 1989 | 38 | 2099 |
| 3 | Всего по  МО «Майск» | 1236 | 348 | 19079 | 139 | 7110 | 209 | 3966,9 |

Таблица №2. Аварийный и ветхий муниципальный жилищный фонд МО «Майск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова­ние населен­ных пунктов | Жилой фонд | | | | | | | |
| Всего | | в том числе | | | | | |
| аварийный | | | ветхий | | |
| ед. | м2 | ед. | .м2 | % | ед. | м2 | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с.Майск | 51 | 5121 | 6 | 347 | 6,8 | 28 | 1250 | 24,4 |
| 2 | д.Абрамовка | 28 | 1989 | 2 | 124 | 6,2 | 10 | 485 | 24,4 |
| 3 | Всего по  МО «Майск» | 79 | 7110 | 8 | 471 | 6,6 | 38 | 1735 | 24,4 |

**ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является обеспечение переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования «Майск», из аварийных домов, признанных непригодными для проживания.

Задачей Программы является обеспечение переселения граждан, проживающих муниципального образования «Майск», из аварийных м домов, признанных непригодными для проживания.

Целевыми показателями Программы являются:

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, чел.;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы, кв. м;

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, кв. м.

Программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №443-пп., лимитами средств финансовой поддержки, доведенными до МО «Майск» Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Реестром аварийного муниципального жилого фонда МО «Майск» признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года, и Реестром ветхого муниципального жилого фонда МО «Майск» по состоянию на 01.01.2012г., утвержденных Решением Думы МО «Майск» от 27.12.2012г. (в ред. от 23.01.2014г.)

Подпрограмма реализуется в два этапа.

Первый этап: 2014 – 2017 годы обеспечение переселения граждан из аварийных домов, признанных не пригодными для постоянного проживания на 1 января 2012года, согласно списка приложение №1 к Программе

Второй этап; 2018 – 2020 годы обеспечение переселения граждан из ветхого жилого фонда согласно списка приложение №2 к Программе.

Срок реализации Программы 2014 – 2020 годы.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Основное мероприятие Программы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий Программы**:**

На первом этапе

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 8 семей 42 жильца.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы – 471 кв. м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 471 тыс. кв. м.

На втором этапе

1. Количество граждан, переселенных из ветхого жилья – 36 семей 167 жильцов.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы – 1735 кв. м.

3. Площадь снесенного ветхого жилищного фонда – 1735 кв. м.

**Механизм реализации Программы:**

1. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках реализации Программы с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (по форме утвержденной Министерством).

2. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство или приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством после государственной регистрации права муниципальной собственности МО «Майск» на жилые помещения..

5. Снос аварийного жилищного фонда.

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица №3** Объёмы и источники финансирования муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Майск» на период 2014 -2020гг.» | | | | | | | | | |
| Наименование | ед.изм. | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общая площадь сносимого ветхого и аварийного жилья | (кв.м) | 471 | 116 | 116 | 115 | 124 |  |  |  |
| Подлежит переселению граждан из аварийного жилого фонда | семей | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| человек | 42 | 8 | 14 | 11 | 10 |  |  |  |
| Подлежит переселению граждан из ветхого жилого фонда | семей | 36 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| человек | 167 |  |  |  |  | 55 | 56 | 56 |
| Площадь строительства (приобретения) жилья, для переселения из аварийного жилья | (кв.м) | 471 | 144 | 116 | 115 |  |  |  |  |
| Площадь строительства (приобретения) жилья, для переселения из ветхого жилья | (кв.м) | 1734,9 |  |  |  | 117 | 576 | 526,2 | 632,7 |
| **Объемы финансирования** в том числе по источникам | (тыс.руб.) | **55873,4** | **2212,88** | **2224** | **2224** | **3282** | **15246** | **13927** | **16746** |
| **Областной бюджет Иркутской области** (доля 95%) | (тыс.руб.) | **53077,3** | **2102,2** | **2112** | **2112** | **3118** | **14483** | **13231** | **15909** |
| **Местный бюджет МО «Майск»** (доля -5%) | (тыс.руб.) | **2796,1** | **110,68** | **112** | **112** | **164,1** | **762,8** | **696,4** | **837,32** |

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**В результате реализации программы планируется построить (приобрести) 2206 кв.м жилья, пересе­лить 44 семьи 209жильцов, снести 2206 кв.м. аварийного и ветхого жилья, в том числе по годам**:

В 2014 году – 116 кв.м., 2 семьи, 8 чел., 116кв. м (аварийное)

В 2015 году – 116 кв.м., 2 семьи, 12 чел., 116кв. м (аварийное)

В 2016 году – 115 кв.м., 2 семьи, 9 чел., 115кв. м (аварийное)

В 2017 году – 124 кв.м., 2 семьи, 15 чел., 117кв. м (ветхое)

В 2018 году – 576 кв.м., 12 семей, 55 чел., 576 кв.м (ветхое)

В 2019 году – 526 кв.м., 12 семей, 56 чел., 526,2 кв.м (ветхое)

В 2020 году – 633 кв.м., 12 семей, 56 чел., 632,7кв.м (ветхое)

**СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Администрация МО «Майск» осуществляет общее руководство по реализации программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют:

- финансовый отдел администрации МО «Майск»;

- Дума МО «Майск»

- КСП Думы МО Осинский район.

- Отдел по капитальному строительству, ЖКХ, архитектуре и экологии администрации МО «Осинский район».

Администрация МО «Майск» ежеквартально предоставляет отчеты в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области:

о ходе реализации программы в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии

Приложение № 1

к МЦП «Переселение граждан

из ветхого аварийного жилого фонда МО «Майск» на период до 2020гг», утвержденную Решением Думы МО «Майск» от 28.01.2013г. №130 (в ред 25.09.2014г. )

**Реестр аварийного муниципального жилого фонда муниципального образования "Майск", Осинского района,**

**Иркутской области по состоянию на 01.01.2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | населенный пункт | Год ввода | Материал стен | Этажность | Благоустройство | Процент износа (%) | Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | проживает | | Вид собственности | Наименование документа о признании жилого дома и аварийным (акт и заключение межведомственной комиссии) |
| семей | Чел. |
| 1 | с.Майск, ул.Мичурина, д.20 | 1968 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 57 | 1 | 4 | муниципальная | №7 от 27.01.2011г |
| 2 | с.Майск, ул Майская, д.9 | 1947 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 59 | 1 | 4 | муниципальная | №3 от 27.01.2011г |
| 3 | с.Майск, ул.Мичурина, д.18 | 1967 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 58 | 1 | 6 | муниципальная | №6 от 27.01.2011г |
| 4 | с.Майск, ул. Майская, д.24 | 1929 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 56 | 1 | 6 | муниципальная | №5 от 27.01.2011г |
| 5 | д.Абрамовка, ул.Центральная, д.29 | 1951 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 62 | 1 | 5 | муниципальная | №2 от 27.01.2011г |
| 6 | д.Абрамовка, ул.Центральная, д.22 | 1950 | Дерев. | 1 | н/благ. | 100 | 62 | 1 | 4 | муниципальная | №1 от 27.01.2011г |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 354 | 6 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретарь жилищной комиссии Х.С.Суфьянов

Приложение № 2

к МЦП «Переселение граждан

из ветхого аварийного жилого фонда МО «Майск» на период до 2020гг», утвержденную Решением Думы МО «Майск» от 28.01.2013г. №130 (в ред 25.09.2014г. )

**Реестр ветхого муниципального жилого фонда муниципального образования "Майск", Осинского района,**

**Иркутской области по состоянию на 01.01.2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | населенный пункт | Наименование улицы | № дома | Наименование объекта (индивидуальный дом, многоквартирный дом) | Кол-во квартир | Кол-во жильцов | год постройки | площадь кв.м. | собственность | Наименование документа о признании жилого дома и ветхим (акт и заключение межведомственной комиссии) |
| 1 | с.Майск | Майская | 13 | индивидуальный дом | 1 | 5 | 1966 | 59 | муниципальная | №6 от 27.01.2011г |  |
| 2 | с.Майск | Мичурина | 21 | индивидуальный дом | 1 | 10 | 1960 | 58 | муниципальная | №1 от 27.01.2011г |  |
| 3 | д.Абрамовка | центральная | 30 | Индивидуальный дом | 1 | 4 | 1950 | 42 | муниципальная |  |
| 4 | д.Абрамовка | центральная | 31 | Индивидуальный дом | 1 | 8 | 1950 | 42 | муниципальная |  |
| 5 | д.Абрамовка | центральная | 32 | Индивидуальный дом | 1 | 8 | 1950 | 30 | муниципальная |  |
| 6 | д.Абрамовка | центральная | 34 | Индивидуальный дом | 1 | 5 | 1952 | 56 | муниципальная |  |
| 7 | д.Абрамовка | центральная | 36 | Индивидуальный дом | 1 | 1 | 1952 | 42 | муниципальная |  |
| 8 | д.Абрамовка | Нагорная | 8 | Индивидуальный дом | 1 | 2 | 1957 | 48 | муниципальная |  |
| 9 | д.Абрамовка | Нагорная | 11 | Индивидуальный дом | 1 | 1 | 1900 | 62 | муниципальная |  |
| 10 | д.Абрамовка | Нагорная | 22 | Индивидуальный дом | 1 | 6 | 1930 | 45 | муниципальная |  |
| 11 | д.Абрамовка | Нагорная | 24 | Индивидуальный дом | 1 | 4 | 1920 | 32 | муниципальная |  |
| 12 | с.Майск | Майская | 3 | Индивидуальный дом | 1 | 6 | 1957 | 49 | муниципальная |  |
| 13 | с.Майск | Майская | 14 | Индивидуальный дом | 1 | 6 | 1966 | 42 | муниципальная |  |
| 14 | с.Майск | Майская | 19 | Индивидуальный дом | 1 | 11 | 1960 | 42 | муниципальная |  |
| 15 | с.Майск | Майская | 34 | Индивидуальный дом | 1 | 1 | 1920 | 36 | муниципальная |  |
| 16 | с.Майск | Майская | 35 | Индивидуальный дом | 1 | 4 | 1920 | 63 | муниципальная |  |
| 17 | с.Майск | пер.Мухтарова | 13 | Индивидуальный дом | 1 | 2 | 1964 | 42 | муниципальная |  |
| 18 | с.Майск | Гаражная | 3 | Индивидуальный дом | 1 | 8 | 1926 | 63 | муниципальная |  |
| 19 | с.Майск | Гаражная | 9 | Индивидуальный дом | 1 | 2 | 1970 | 36 | муниципальная |  |
| 20 | с.Майск | Гаражная | 11 | Индивидуальный дом | 1 | 4 | 1970 | 36 | муниципальная |  |
| 21 | с.Майск | Гаражная | 12 | Индивидуальный дом | 1 | 4 | 1970 | 42 | муниципальная |  |
| 22 | с.Майск | Гаражная | 21 | Индивидуальный дом | 1 | 7 | 1964 | 36 | муниципальная |  |
| 23 | с.Майск | пер. Торговый | 4 | индивидуальный дом | 1 | 8 | 1969 | 40 | муниципальная |  |
| 24 | с.Майск | пер. Торговый | 7 | индивидуальный дом | 1 | 6 | 1969 | 48,2 | муниципальная |  |
| 25 | с.Майск | ул.Колхозная | 1 | индивидуальный дом | 1 | 8 | 1966 | 42 | муниципальная |  |
| 26 | с.Майск | ул.Колхозная | 12 | индивидуальный дом | 1 | 1 | 1966 | 42 | муниципальная |  |
| 27 | с.Майск | Трактовая | 14 | индивидуальный дом | 1 | 5 | 1964 | 42 | муниципальная |  |
| 28 | с.Майск | Трактовая | 15 | индивидуальный дом | 1 | 3 | 1964 | 42 | муниципальная |  |
| 29 | с.Майск | Мичурина | 5 | двухквартирный дом | 2 | 5 | 1982 | 113 | муниципальная |  |
| 30 | с.Майск | Мичурина | 14 | индивидуальный дом | 1 | 4 | 1972 | 65,4 | муниципальная |  |
| 31 | с.Майск | Мичурина | 16 | индивидуальный дом | 1 | 7 | 1987 | 46,3 | муниципальная |  |
| 32 | с.Майск | Мичурина | 17 | индивидуальный дом | 1 | 1 | 1962 | 58 | муниципальная |  |
| 33 | с.Майск | Мичурина | 19 | индивидуальный дом | 1 | 7 | 1960 | 54 | муниципальная |  |
| 34 | с.Майск | Мичурина | 22 | индивидуальный дом | 1 | 1 | 1962 | 42 | муниципальная |  |
| 35 | с.Майск | Мичурина | 28 | индивидуальный дом | 1 | 1 | 1928 | 42 | муниципальная |  |
| 36 | с.Майск | Менделеева | 1 | индивидуальный дом | 1 | 2 | 1970 | 37,2 | муниципальная |  |
| 37 | с.Майск | Менделеева | 2-2 | двухквартирный дом | 1 | 7 | 1968 | 48,8 | муниципальная |  |

Секретарь жилищной комиссии Х.С.Суфьянов